## Slide 1
CONVERSION AL RELLENO SANITARIO
OBJETIVO: El municipio de Popayán, ha padecido de un mal manejo de los residuos sólidos, en su etapa de disposición final, durante muchos años. La actual administración desde su inicio se comprometió a convertir el actual sistema de enterramiento al sistema sanitario.

## Slide 2
RESEÑA HISTORICA
Hasta el año de 1997, la disposición final de Popayán, era manejada como un botadero a cielo abierto. En el mes de diciembre de 1997, la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico mediante resolución No. 30 de 1997, reclasifica el tipo de disposición final como “enterramiento”.
El 13 de octubre del año 2000, se remite ala C.R.C el estudio contratado con el ingeniero sanitario Héctor Collazos Peñalosa, para el saneamiento del actual sitio de disposición final.

## Slide 3
El 27 de agosto del 2001, la C.R.C expide la resolución No. 0633 del 2001, por la cual se establece un plan de manejo ambiental, y se definen todas las actividades que debe la Alcaldía de Popayán ejecutar para convertir el sistema de disposición final al relleno sanitario.

## Slide 4
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ALCALDIA PARA MEJORAR EL RELLENO SANITARIO EL OJITO.
Elaboración de la línea base: En ejecución.
Estudios geofísicos para el relleno sanitario: En ejecución.
Recuperación de la quebrada el ojito: En etapa contractual.
Mejoramiento sistema pasaje relleno sanitario. En etapa contractual.

## Slide 5
ACTIVIDADES EN ESTUDIO POR IMPLEMENTAR.
PASANTIA: Diseño de implementación de un laboratorio de lixiviados básico para el relleno sanitario “ el ojito”.
PASANTIA: Evaluación de la eficiencia de la laguna de lixiviados.
Evaluación del tratamiento de lixiviados mediante filtros anaerobios con medio de soporte en guadua.
Diseño y construcción de lechos de secado de lodos para tratamiento de lixiviados.

## Slide 6
Saneamiento Del Botadero De Basura De La Ciudad De Popayán: Relleno Sanitario " El Ojito "
El botadero de basura de la ciudad de Popayán está clasificado como enterramiento; por lo cual se vio la urgente necesidad de mejorarlo, no solo por proteger el medio ambiente sino por la salud de la comunidad y el paisaje. El objetivo principal del proyecto es el saneamiento del actual botadero de basura en la ciudad de Popayán para convertirlo en un verdadero RELLENO SANITARIO. la vida útil del Proyecto es de aproximadamente 12.6 años con posibilidad de ampliación a 17 años Las actividades a desarrollar en forma general son: Manejo de lixiviados, Manejo de gases, Manejo de los recicladores, Sistemas de medición, Cobertura.

## Slide 7
RECURSOS INVERTIDOS O COMPROMETIDOS
Del año 2000 hasta el 31 de mayo del 2003:
$ 832.117.502.
RECURSOS POR INVERTIR:
De junio a diciembre del 2003:
$ 455.354.344

## Slide 8
DATO IMPORTANTE: EN EL MES DE JULIO DE ESTE AÑO SE SOLICITARA A AL C.R.C LA RECLASIFICACIO DEL SISTEMA DE DISPOCISION FINAL DEL RELLENO SANITARIO.

## Slide 9
Ecoparque en relleno sanitario
Precisamente desde el año 2004 el municipio de Popayán adelanta un interesante proyecto ambiental que se orienta a la creación del Ecoparque El Ojito, en el relleno sanitario. Se están construyendo senderos ecológicos, que reciben de manera frecuente visitas de estudiantes de colegios y universidades.